镇江海纳川物流产业发展有限责任公司

企业网盘本地化部署实施方案

一、项目背景

为满足公司重要文件安全存储、分权限共享及高效协作的需求，提升数据资产管理水平，镇江海纳川物流产业发展有限责任公司计划建设本地化企业网盘系统。本项目拟采用机架式网络存储服务器（NAS）作为核心设备，实现数据的集中管理、安全可控。

二、建设目标

1.存储容量：本次建设提供16TB有效企业云存储空间且具备扩展性，满足公司未来3-5年业务发展需求。

2.用户规模：支持350名员工按需访问，实现30-40人并发操作。

3.权限管理：建立多层次文件权限体系，保障部门及个人数据安全。

4.高可靠性：通过RAID冗余、快照备份等技术确保数据安全。

三、方案设计

（一）核心设备选型：

1.主服务器：

（1）服务器规格:机架式服务器。

（2）处理器：Intel Xeon 4核心及以上。

（3）内存：32G及以上ECC内存。

（4）服务器硬盘位：8个及以上SAS、SATA、SSD硬盘位。

（5）数据接口： 2个及以上1GB RJ45千兆电口；2个及以上10GB光纤口。

（6）冗余电源：具备双冗余电源设计。

2.扩展性：具备1个或以上SFF-8644、PCIE或其他可扩展存储方式的高速扩展口。

3.RAID：支持RAID0、1、5、6、TP、10等高阶RAID，支持专用和全局热备。

（二）存储规划：

1.初始配置2块16TB希捷酷狼PRO硬盘作为数据存储（共32TB原始容量）。

2.采用RAID1冗余模式，提供约16TB有效存储空间。

3.配置1块1TB及以上 NVme SSD作为缓存盘。

（三）软件要求：

1.操作系统：群晖系统方案或鑫云系统方案。

2.权限划分：提供用户权限管理、数据防删除、回收站功能。

3.软件要求：支持office在线编译功能，支持至少20人同时在线编译。

4.数据保护：支持快照复制、HyperBackup异地备份、定时备份等功能。

5.扩展性：支持docker及开发接口对接。

四、实施步骤（共计8个工作日）

（一）硬件部署（周期：3天）：

1.安装服务器及机架导轨，配置硬盘RAID阵列。

2.连接网络，接入公司内部网络。

（二）系统配置（周期：2天）：

1.初始化系统，创建存储池与共享文件夹。

2.设置用户账户群组（按部门划分），配置访问权限。

（三）应用部署（周期：1天）：

1.部署office套件实现文件同步共享。

2.配置客户端、移动端访问及离线同步等功能。

（四）测试与培训（周期：2天）：

1.功能测试：权限验证、并发访问压力测试。

2.管理员培训：系统维护、备份策略制定。

3.用户培训：组织海纳川员工进行使用培训（可采用视频、PPT等方式）。

五、运维保障

1.硬件保修：设备原厂5年及以上质保，并提供原厂项目授权及服务承诺书。

2.技术支持：由原厂家高级认证工程师提供远程故障诊断及现场服务。

3.项目维保期：服务商提供一年及以上维保服务。

4.备机服务：硬件质保期内损坏，维保期内的服务商免费提供备机更换服务。

5.数据安全：数据异常丢失，维保期内服务商免费提供数据恢复服务。

六、预期效益

1.实现文件集中管理，减少数据冗余。

2.通过权限控制降低数据泄露风险。

3.支持移动办公（共享office在线编辑），提升协作效率。